CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES No 2026-114

Entre les soussignes :

Le CLIENT : titulaire du compte no 802559360, Banque de Tunisie, Tunis.

Le PRESTATAIRE : Bureau Etudes Manar SARL, 12 avenue Habib Bourguiba, Sfax.

Article 1 - Objet

Le prestataire realise une etude technique complete (genie civil) pour le projet d'extension de l'atelier du client.

Article 2 - Prix et modalites de paiement

Le prix global et forfaitaire est fixe a 15 000,00 TND (quinze mille dinars), payable par virement local selon l'echeancier suivant :

| Echeance | Livrable | Date | Montant |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance 40 % | Note de cadrage | 05/07/2026 | 6 000,00 TND |
| Acompte 40 % | Etude preliminaire | 05/08/2026 | 6 000,00 TND |
| Solde 20 % | Rapport final | 05/09/2026 | 3 000,00 TND |
| TOTAL |  |  | 15 000,00 TND |

Article 3 - Duree

Le present contrat prend effet le 02/07/2026 pour une duree de 3 mois.

Fait a Tunis en deux exemplaires, le 02/07/2026.

Le Client                                    Le Prestataire